| Республика Татарстан Кайбицкий район ИСПолнительный комитет БОЛЬШЕРУСАКОВСКОГО сельского поселения |  | Татарстан Республикасы Кайбыч районы ОЛЫ УРСАК Авыл җирлеге башкарма комитеты |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес: 422325, Республика Татарстан, Кайбицкий район, с.Б.Русаково ул.Зиганшина д.57, телефон 32-0-41 |  | Адрес: 422325, Татарстан Республикасы, Кайбыч районы,Олы Урсак авылы Зиганшин ур.57, телефон 32-0-41 |  |
| ИНН 1621000478,ОГРН 1021606763530 |  |  |  |  |  |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                 		        КАРАР

05.04.2016г.                        с.Б.Русаково                           №   9

О проведении двухмесячника

по благоустройству, наведению

чистоты и порядка в населенных пунктах

Большерусаковского  сельского поселения

Кайбицкого муниципального района

Республики Татарстан

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.03.2016 года № 442-р и для обеспечения санитарной очистки населенных пунктов Кайбицкого муниципального  района Республики Татарстан, приведения их в состояние, отвечающее экологической  и санитарно-эпидемиологической безопасности населения, Исполнительный комитет Большерусаковского сельского поселения Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить в поселении с 1 апреля по 31 мая 2015 года двухмесячник по санитарной очистке территорий населенных пунктов Большерусаковского сельского поселения Кайбицкого муниципального  района Республики Татарстан (далее – двухмесячник).

2. Для координации работ по проведению двухмесячника создать комиссию  и утвердить его состав(приложение 1).

3.Утвердить план по санитарной очистке территории поселения (приложение 2).

4. Довести до сведения руководителей предприятий, учреждений, организаций и населения информацию о проведении двухмесячника;

5.Предоставить в отдел инфраструктурного развития Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района информацию о ходе проведения двухмесячника по форме согласно приложению 3 к настоящему распоряжению еженедельно, по форме согласно приложению 4 к настоящему распоряжению (с приложением пояснительной записки)-12 и 26 апреля, 12 и 24 мая 2016 года.

6. Административной комиссии активизировать работу в части усиления контроля за исполнением муниципальных правил благоустройства территорий поселений, муниципальных правил обращения с отходами.

7. Ввести в постоянную практику проведения мероприятий с участием населения, коллективов предприятий организаций всех форм собственности по благоустройству и санитарной очистке районного центра, населенных пунктов, зон массового отдыха.

10. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой..

# Руководитель исполкома

# Большерусаковского сельского поселения                       Г.А.Зиннатуллин

Приложение 1 к постановлению

Исполнительного комитета  Большерусаковского  сельского

поселения Кайбицкого муниципального района

от «05»апреля  2016 г. № 9

Состав комиссии  по проведению двухмесячника по Большерусаковскому сельскому поселению

| №п.п; ФИО; Должность. 1; Зиннатуллин Г.А.; Глава,руководитель ИК. 2; Ашарафуллин Ф.Ф.; депутат. 3; Абдуллин И.Г.; депутат. 4; Габделхадиев Т.Г.; депутат. 5; Сираев Р.Х; депутат. 6; Павлов А.Д.; Депутат. 7; Валиев Р.Г.; Депутат. |  |
| --- | --- |

Приложение 2 к постановлению

Исполнительного комитета  Большерусаковского сельского

поселения Кайбицкого муниципального района

от «05» апреля  2016 г. № 9

| План мероприятий по санитарной очистке и улучшению санитарно-экологической обстановки в Большерусаковском сельском поселении Кайбицком муниципальном районе РТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнители |
| 1 | Информирование предприятий и организаций района о проведении в срок с 01.04.2016 по 31.05.2016 г. двухмесячника по санитарной очистке территорий населенных пунктов района. | До 01.04.2016 | Руководитель Исполнительного комитета сельского поселения |
| 2 | Создание комиссии для координации работ | до 25.03.2016 г. | Исполнительный комитет Большерусаковского СП |
| 3 | Проведение работ по санитарной очистке площадок, дворов и прилегающих к ним территорий организаций и предприятий поселения | до 01.05.2016 г. | Организации и предприятия поселения,собственники зданий и сооружений, жители населенных пунктов |
| 4 | Проведение ремонта фасадов зданий и жилых домов | до 31.05.2016 г. | Организации и предприятия поселения ,собственники зданий и сооружений |
| 5 | Вырубка старых деревьев, ремонт и покраска заборов | апрель-май 2016г. | Исполком СП, организации и учреждения |
| 6 | Ремонт и благоустройство обелисков, памятников и прилегающих к ним территорий | до 01.05.2016 г. | Исполком СП Школа,клуб |
| 7 | Разбивка и ремонт клумб, посадка цветов, деревьев и кустарников | до 01.06.2016 г. | Организации и предприятия поселения, исполком СП |
| 8 | Побелка опоры линии электропередач района, деревьев, кустарников | до 01.05.2016 г | Организации и предприятия поселения, исполком СП, бюджетные организации |
| 9 | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок | апрель-май 2016г. | Исполком СП |
| 10 | Уборка придорожных полос и обочины, согласно закрепленных территорий | до 01.05.2016 г. | Организации и предприятия поселения, исполком СП, бюджетные организации |
| 11 | Благоустройство, очистка и ремонт ограждений кладбищ | апрель-май 2016г. | Исполком СП, жители поселения. |
| 12 | Подведение итогов | Еженедельно | Руководители ИК СП, организаций и предприятий |